قالب برنامه اسپرینت (Sprint Plan)

مولف: محمدحسین شریفی

هدف: تعریف کارهایی که باید در طول یک اسپرینت خاص توسط تیم توسعه چابک انجام شود.

استفاده در فاز: پیاده‌سازی نرم‌افزار

نویسنده اصلی: اسکرام مستر / تیم توسعه

فصل‌ها و جزئیات:

---

فصل ۱: اطلاعات اسپرینت

۱.۱ نام پروژه: [نام پروژه]

۱.۲ شناسه اسپرینت: اسپرینت [شماره]

۱.۳ تاریخ‌ها: [تاریخ شروع] تا [تاریخ پایان]

۱.۴ اسکرام مستر: [نام]

۱.۵ تیم توسعه: [لیست اعضای تیم]

فصل ۲: هدف اسپرینت

توضیح: یک بیانیه کوتاه و انگیزشی درباره آنچه تیم برنامه ریزی کرده است در این اسپرینت به دست آورد.

محتوا: [به عنوان مثال: "پیاده‌سازی ویژگی‌های احراز هویت کاربر و مدیریت پروفایل برای فعال‌سازی ورود کاربران."]

فصل ۳: آیتم‌های انتخاب شده از بک‌لاگ محصول

توضیح: لیست داستان‌های کاربری از بک‌لاگ محصول که از SyRS استخراج شده‌اند و تیم متعهد به تحویل آن‌ها در این اسپرینت است.

محتوا: یک جدول یا لیست شامل:

شناسه داستان: (مانند: US-101)

شرح داستان کاربری: (به عنوان یک [کاربر]، می‌خواهم [اقدام] را انجام دهم، تا [مزیت] حاصل شود.)

معیارهای پذیرش: شرایط خاصی که باید برآورده شوند تا داستان "انجام شده" در نظر گرفته شود.

امتیاز داستان / برآورد effort:

فصل ۴: بک‌لاگ اسپرینت و شکستن وظایف

توضیح: برنامه تیم توسعه برای دستیابی به هدف اسپرینت، که به وظایف خاص تقسیم شده است.

محتوا: یک جدول برای هر داستان کاربری، شامل:

شرح وظیفه: (مانند: "طراحی schema پایگاه داده برای جدول کاربر"، "ایجاد endpoint API برای ورود به سیستم"، "نوشتن تست‌های واحد برای سرویس احراز هویت").

واگذار شده به: [عضو تیم]

ساعات تخمینی:

وضعیت: (شروع نشده، در حال انجام، مسدود شده، انجام شده)

فصل ۵: تعریف "انجام شده" (DoD)

توضیح: درک مشترک تیم از معنای کامل شدن یک آیتم بک‌لاگ.

محتوا: یک چک‌لیست که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

[ ] کد نوشته و بازبینی شده است.

[ ] تست‌های واحد نوشته شده و در حال عبور هستند.

[ ] تست‌های یکپارچگی در حال عبور هستند.

[ ] کد به شاخه اصلی ادغام شده است.

[ ] مستندات به روز شده است.