قالب برنامه استقرار (Deployment Plan)

مولف: محمدحسین شریفی

هدف: ارائه یک راهنمای گام به گام برای انتشار نرم‌افزار معتبرسنجی شده در محیط تولید، جهت اطمینان از استقرار کنترل شده و قابل پیش‌بینی.

استفاده در فاز: استقرار و عملیات

نویسنده اصلی: عملیات / دوواپس (DevOps)

فصل‌ها و جزئیات:

---

فصل ۱: اطلاعات سند

۱.۱ نام پروژه: [نام پروژه]

۱.۲ شناسه برنامه: DEP-[ProjectID]-[شماره انتشار]

۱.۳ نسخه: ۱.۰

۱.۴ تاریخ: [تاریخ ایجاد برنامه]

۱.۵ نویسنده: [سرپرست دوواپس / مدیر انتشار]

۱.۶ تأییدیه‌ها: [محل تأییدیه‌های مدیریت تغییر، امنیت و غیره]

فصل ۲: مرور انتشار

۲.۱ خلاصه انتشار: شرح مختصر آنچه در حال استقرار است (مثلاً: "انتشار ۲.۱ پورتال مشتری، شامل عملکرد پرداخت جدید.").

۲.۲ تاریخ و زمان انتشار: پنجره زمانی برنامه‌ریزی شده برای استقرار (مثلاً: "شنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۳، از ساعت ۱۰:۰۰ شب تا ۲:۰۰ بامداد به وقت UTC").

۲.۳ تیم استقرار: فهرست اعضای تیم و نقش‌های آن‌ها در طول استقرار (مثلاً: مدیر انتشار، مهندس دوواپس، مدیر پایگاه داده، توسعه‌دهنده آماده به خدمت).

فصل ۳: چک‌لیست پیش از استقرار

توضیح: فهرستی از پیش‌نیازهایی که باید قبل از شروع پنجره استقرار تکمیل شوند.

محتوا: یک چک‌لیست با مواردی مانند:

[ ] گزارش اعتبارسنجی امضا شده است.

[ ] درخواست تغییر توسط CAB (هیئت مشاوره تغییر) تأیید شده است.

[ ] تمام نقص‌های بحرانی رفع شده‌اند.

[ ] پشتیبان‌گیری از محیط تولید با موفقیت انجام شده است.

[ ] دستورالعمل استقرار در محیط staging معتبرسازی شده است.

[ ] تمام اعضای تیم در مورد برنامه توجیه شده‌اند.

فصل ۴: رویه استقرار

توضیح: دستورالعمل‌های دقیق و گام به گام برای استقرار. این بخش "ران‌بوک" است.

۴.۱ برنامه ارتباطات

محتوا: چه کسانی و چه زمانی باید مطلع شوند.

پیش از استقرار: اطلاع‌رسانی به ذینفعان مبنی بر شروع استقرار.

در حین استقرار: به‌روزرسانی وضعیت به تیم.

پس از استقرار: اعلام تکمیل موفقیت‌آمیز (یا بازگشت به حالت قبل) به تمام کاربران.

۴.۲ دستورالعمل‌های گام به گام

محتوا: یک دنباله شماره‌دار از دستورات/اقدامات. هر گام باید شامل موارد زیر باشد:

شماره گام: (مثلاً: ۴.۲.۱)

اقدام: دستور یا عمل دقیق برای انجام (مثلاً: "اجرای پلی‌بوک Ansible: `deploy-prod.yml`").

نتیجه مورد انتظار: آنچه باید اتفاق بیفتد (مثلاً: "پلی‌بوک با صفر task شکست خورده اجرا می‌شود.").

شخص مسئول: [نقش/نام]

گام تأیید: نحوه تأیید موفقیت‌آمیز بودن گام (مثلاً: "بررسی endpoint سلامت: `https://api.prod.com/health`").

دستورالعمل بازگشت: در صورت شکست این گام خاص چه باید کرد.

۴.۳ تأیید پس از استقرار

محتوا: آزمون‌هایی برای تأیید موفقیت‌آمیز بودن استقرار.

آزمون‌های دود (Smoke Tests): (مثلاً: "آیا کاربران می‌توانند وارد سیستم شوند؟"، "آیا صفحه اصلی بارگذاری می‌شود؟")

بررسی‌های سلامت: (مثلاً: "بررسی اینکه تمام سرویس‌ها در load balancer در حال اجرا هستند.")

بررسی جریان کسب‌وکار کلیدی: (مثلاً: "انجام یک تراکنش آزمایشی.")

فصل ۵: برنامه بازگشت (Rollback)

توضیح: دستورالعمل‌های واضح برای لغو استقرار و بازگرداندن سیستم به حالت پایدار قبلی در صورت بروز شکست بحرانی.

محتوا:

ماشه‌های بازگشت: شرایط خاصی که بازگشت را اجباری می‌کنند (مثلاً: "مهاجرت پایگاه داده شکست می‌خورد"، "برنامه بررسی‌های سلامت را برای ۱۰ دقیقه رد می‌کند.").

رویه بازگشت: یک راهنمای گام به گام، مشابه رویه استقرار، برای معکوس کردن تغییرات.

ارتباطات بازگشت: چه کسانی را مطلع کنیم و چه چیزی را communicate کنیم.

فصل ۶: فعالیت‌های پس از استقرار

توضیح: وظایفی که پس از یک استقرار موفق باید تکمیل شوند.

محتوا:

مانیتورینگ: افزایش شدت مانیتورینگ در ۲۴-۴۸ ساعت اول. فهرست معیارهای کلیدی برای نظارت (مثلاً: نرخ خطا، زمان پاسخ).

به‌روزرسانی مستندات: به‌روزرسانی هرگونه مستندات عملیاتی، نمودارهای شبکه و غیره.

جمع‌بندی تیم: برنامه‌ریزی یک جلسه post-mortem برای بحث در مورد موفقیت‌ها و زمینه‌های بهبود برای استقرار بعدی.

فصل ۷: مخاطبین و تشدید (Escalation)

توضیح: یک فهرست مرجع سریع برای تیم استقرار.

محتوا: یک جدول با موارد زیر:

نقش (مثلاً: مدیر انتشار، مدیر پایگاه داده، مسئول امنیت، مهندس شبکه)

مخاطب اصلی (نام)

مخاطب پشتیبان (نام)

اطلاعات تماس (تلفن، اسلک/تیمز)